Gestor de Referencias Colaborativas
(GRC)

---
De que trata el Proyecto
El proyecto trata de generar una pagina web donde los usuarios puedan registrarse y una vez que dicho registro sea aceptado puedan ser agregados a grupos en los cuales hay referencias.
Estas referencias constan principalmente de un link, una cita y una descripcion.
Dichos usuarios tendran diferentes permisos en diferentes grupo.

---
Lo que se hizo en el 1er Prototipo
- Un sitio web responsive.
- El maquetado de las vistas sin funcionalidad.
- Listas no dimanicas de Grupos.
- Listas no dinamicas de Referencias.
- Login no funcional.

---
Novedades en el Nuevo Prototipo
- Integracion de la base de datos.
- Registro y Login funcional.
- Manejo de cookies.
- Lista de Grupos dinamica.
- Lista de Referencias dinamica.
- Editor de texto funcional (WYSIWYG).

---
Como Realizamos este Avance
Decidimos replantear el diseño de la base de datos con respecto al primer prototipo debido a una mal interpretacion de una parte de los requisitos.
Dividirnos en modulos para poder trabajar en paralelo y luego integrar los desarrollos.
Comunicacion constante sobre el avance.
Uso de metodologias agiles, sobretodo la idea de que si un integrante pasaba demasiado tiempo con un error debia avisar a otro.

---
Problemas que nos encontramos
- Falta de verificacion con el cliente debido a mala planificacion por nuestra parte.
- Manejo de tiempos.
- Integrar un editor de texto WYSIWYG.
- Aprender a utilizar cookies.

---
Funcionalidad faltante
- Persistir Referencias.
- Agregar buscador por Categorias.
- Funcionalidad/Vista de Administrador.
- Agregar/Eliminar Grupos por interfaz.
- Agregar/Eliminar Usuarios de un Grupo por interfaz.
- Aceptar/Denegar Registros de Usuarios.
- Implementar sistema de Comentarios.